

АДМИНИСТРАЦИЯ

**КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАНЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

посёлок Красногвардеец

**О внесении изменений в постановление Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 01 июля 2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлениями администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 года № 113 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района» и от 11 ноября 2019 года № 134 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 01 июля 2019 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения (приложение) Каневского района следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к постановлению администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 01 июля 2019 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района (Дудка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красногвардейского сельского

поселения Каневского района Ю. В. Гринь

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Красногвардейского сельского поселения

Каневского района»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Цели муниципальной программы | Комплексное повышение уровня благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Задачи подпрограммы | Развитие системы благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Площадь благоустроенных парков, мест общего пользования;  Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  срок реализации 2018- 2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21351,3 тыс. рублей, в том числе:  - из средств бюджета Красногвардейского сельского поселения Каневского района — 2024,5 тыс. рублей, из них  2018 год – 314,5 тыс. руб.  2019 год – 110,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 1500,0 тыс. руб.  2022 год – 50,0 тыс. руб.  2023 год – 50,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  - из средств бюджета Краснодарского края – 773,1 тыс. рублей;  - из средств федерального бюджета – 18553,7 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, в частности парков, территорий многоквартирных домов и общего пользования.

Система благоустройства территории поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Основные направления реализации муниципальной программы разработаны с целью обеспечения населения Красногвардейского сельского поселения комфортными условиями проживания.

В Красногвардейском сельском поселении насчитывается 2494 тысячи человек, здесь расположены шесть многоквартирных домов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1980 -1990 годах прошлого столетия.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых и спортивных площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку, ремонт и замену детского игрового оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, проведения мероприятий по озеленению территорий.

Данные мониторинга показывают, что порядка 90% площадей дворовых проездов требуют реконструкции, а детскими площадками, соответствующими требованиям безопасности, обеспечено не более 10% дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 4.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без должного благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Для эффективного функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Одним из факторов содержания темпов развития системы благоустройства в Красногвардейском сельском поселении является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Красногвардейского сельского поселения требует использования программно-целевого метода. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик поселка Красногвардеец и его эстетический вид во многом зависит от степени благоустройства не только дворовых территорий многоквартирных домов, но и от степени благоустройства общественных территорий, от площади озеленения.

Озеленение территории сельского поселения, формирует благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняет рекреационные и санитарно-защитные функции.

Общая площадь парков, скверов, набережной и иных общественных территорий Красногвардейского сельского поселения Каневского района составляет 58834 м2, из них нуждается в благоустройстве 25339 м2.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проводить следующие мероприятия:

- озеленение и уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территории;

- обустройство площадок для отдыха детей и взрослого населения;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественных территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год, в рамках реализации Программы приведен в приложении № 5.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации программы

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Красногвардейского сельского поселения.

Целью Программы является комплексное повышение уровня благоустройства территории поселения.

Задача Программы - развитие системы благоустройства Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн -проектов;

- обустройство велопарковок.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием (без бордюра) | 1 кв.м. | 5400,00 |
| 2 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3000,00 |
| 3 | Установка скамейки | 1 шт. | 600,00 |
| 4 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 12500,00 |
| 5 | Установка урны для мусора | 1 шт. | 350,00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 2500,00 |
| 7 | Стоимость светильника | 1 шт. | 3900,00 |
| 8 | Установка светильника | 1 шт. | 1000,00 |
| 9 | Горка детская (длина: 273 см, ширина: 68,8 см, высота: 227 см) | 1 шт. | 29000,00 |
| 10 | Качалка балансир (длина: 210 см, ширина: 44 см, высота: 90) | 1 шт. | 15000,00 |
| 11 | Качели "Двойные" (длина: 207 см, ширина: 100 см, высота: 240) | 1 шт. | 24000,00 |
| 12 | Карусель "Шестиместная" (длина: 153см, ширина: 153 см, высота: 65) | 1 шт. | 22000,00 |
| 13 | Песочница (длина: 140 см, ширина: 140 см, высота: 35) | 1 шт. | 10500,00 |
| 14 | Велопарковка стальная на 5 мест (способ фиксации велосипеда – за колесо) | 1 шт. | 9000,00 |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы, для включения в Программу представлен в приложении № 3 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Действие настоящей Программы рассчитано на период 2018-2024 годы.

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусмотрено наличие одного этапа с определением характера работ во время этого периода и в случае необходимости его корректировки:

Целевые показатели, характеризующие цели и задачи программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм | Ста-тус | Значение показателей | | | | | | | |
| 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий Красногвардейского сельского поселения | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. Срок реализации программы - 2018-2024 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых

программ и основных мероприятий программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования определяется согласно [приложению](#sub_1100) № 1 к настоящей программе.

Программой при наличии необходимости предусматриваются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидий из краевого бюджета.

1. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Красногвардейского сельского поселения Каневского района и из внебюджетных источников, согласно приложению № 1 к программе и сводной [таблице](file://C:\C:\Users\%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1\Desktop\2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202015\Temp\~NS6C6C9\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.rtf#sub_4051%23sub_4051) № 3.

В дальнейшем, предполагается участие средств федерального бюджета, согласно федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10), а также краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| из местного бюджета | 2024,5 | 314,5 | 110,0 | 0,0 | 1500,0 | 50,0 | 50,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета | 773,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета | 18553,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18553,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 21351,3 | 314,5 | 110,0 | 0,0 | 20826,8 | 50,0 | 50,00 | 0,00 |

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных мероприятий и оценки их эффективности.

Дата заключения Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии- для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и )или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продляется на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

5. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся

в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним

территорий

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в Программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественно-делового и производственного назначения и т.д. Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территории, зданий (сооружений), асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламных конструкций и т.д.

Требования к благоустройству объектов содержатся в Правилах благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, утвержденных решением Совета Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 22 августа 2019 года № 207 «Об утверждении Правил благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц, приведен в приложении № 6 к настоящей Программе. На момент утверждения Программы таких объектов не выявлено, в случае их выявления по итогам проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в данный адресный перечень.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года приведены в приложении № 7 к настоящей Программе.

6.Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с федеральными, региональными и муниципальными программами

Синхронизация выполнения работ в рамках Программы со следующими государственными и муниципальными программами:

1. программы и региональные (муниципальные) «дорожные карты», принятые в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;

2. региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;

3. государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;

4. муниципальная программа ««Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы»;

5. муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красногвардейского сельского поселения Каневского района» на 2018-2020 годы»;

Так же в рамках реализации данной муниципальной программы все предусмотренные мероприятия подлежат синхронизации с мероприятиями реализуемыми в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района, утверждённым [постановлением](garantf1://23939043.0) администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 № 113.

Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района имеет право исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 (семьдесят) процентов, а так же территории, планируемые к изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Так же в случае отказа собственников помещений многоквартирных домов от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не принятия решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, администрация сельского поселения имеет право исключить такие территории многоквартирных домов из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

8. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района, который:

- организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

- разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Участники отдельных мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств, ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы заместителю главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района А.Ю. Донец.

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории  Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Красногвардейского сельского поселения Каневского района»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | | Участник программы |
| Всего | 2018 год | 2019 год | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |  |  | 5 | | 6 |
| 1 | **Основное мероприятие № 1**  Мероприятия по благоустройству парков, скверов, мест общего пользования | всего | 21051,3 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство парков, скверов и мест общего пользования | | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 1724,5 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 773,1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 773,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 18553,7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18553,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на благоустройство парков, скверов и мест общего пользования и благоустройство территорий многоквартирных домов на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района | всего | 21051,3 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн проектов и иных документов по общественным территориям, благоустройство парка | | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 1724,5 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 773,1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 773,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 18553,7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18553,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 2 | **Основное мероприятие № 2**  Мероприятия по благоустройству общественных территорий и многоквартирных домов | всего | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | 50,0 | 50,00 | 0,00 | благоустройство территорий многоквартирных домов | | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | 50,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе  Другие мероприятия в области благоустройства | всего | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание благоприятных условий для жизни людей | | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Благоустройство общественной территории по ул Мира пос. Красногвардеец | всего | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |
| местный бюджет | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство общественных территорий | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Благоустройство общественной территории по пер. Школьный пос. Красногвардеец | всего | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство общественных территорий | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик | |
| местный бюджет | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого: | всего | 21351,3 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 20826,8 | 50,0 | 50,00 | 0,00 |  |  | |
| местный бюджет | 2024,5 | 314,5 | | 110,0 | 0,0 | | 1500,0 | 50,0 | 50,00 | 0,00 |  |  | |
| краевой бюджет | 773,1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 773,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |
| федеральный бюджет | 18553,7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18553,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |

Заместитель главы, начальник общего отдела

администрации Красногвардейского сельского

поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее –Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка:

1.2.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.2.2.Под формой финансового участия понимается:

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Правительством Российской Федерации или администрацией Краснодарского края принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Правительством Российской Федерации или администрацией Краснодарского края принято решение о таком участии.

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и составляет не менее 20 (двадцати) процентов.

1.2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Трудовое участие может быть выражено в следующих формах:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается администрацией сельского поселения на официальном веб -сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах – на информационных стендах.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1.Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом.

2.4. При этом работы по благоустройству дворовых территорий софинансируемые из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Аккумулирование и расходование средств граждан, заинтересованных лиц, организаций

3.1. На территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, является администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – Администрация).

3.2. Администрация заключает договоры (соглашения) с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон договора (соглашения), условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет Администрации, открытый ею в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

3.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация ежемесячно обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на:

-оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

-оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) с заинтересованными лицами, дизайн -проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных договорах (соглашениях) с заинтересованными лицами, при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных оснований, установленных действующим законодательством.

3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4.Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет финансово-экономический отдел администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

4.3. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, при заключении соглашений на выполнение таких работ, услуг определить не менее 3-х (трех) лет с даты подписания акта приемки выполненных работ, оказанных услуг.

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2.Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Красногвардейского сельского поселения Каневского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется с собственниками инженерных сетей в случаях, установленных действующим законодательством, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории  Красногвардейского сельского  поселения Каневского района» |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Необходимые работы (по результатам инвентаризации) из минимального перечня работ по благоустройству | Необходимые работы (по результатам инвентаризации) из дополнительного перечня работ по благоустройству |
|  |  |  |  |

\*В случае выявления дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству, данные объекты подлежат включению в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству, путем снесения изменений в приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района».

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественных территорий) и подлежащих благоустройству

в период с 2018 по 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование общественной территории | Адрес расположение общественной территории | Необходимые работы  (по результатам инвентаризации) |
| 1 | Парк в пос. Красногвардеец по улице Красной | Пос. Красногвардеец, ул. Красная, 2 Б | Озеленение, благоустройство, установка малых архитектурных форм, устройство дорожных покрытий, обустройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения и колясочных устройств, изготовление и установка детских и спортивных площадок, установка скамеек, обустройство парковочных мест. |
| 2 | Парк в ст. Александровской по улице Садовой | ст. Александровская, ул. Советская, 16/1 | Озеленение, благоустройство, установка малых архитектурных форм, устройство дорожных покрытий, обустройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения и колясочных устройств, изготовление и установка детских и спортивных площадок, установка скамеек. |

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории  Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков\* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\*В случае выявления такого рода объектов недвижимости или земельных участков в результате проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, путем внесения изменений в приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района».

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории  Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района | до 31.12.2019 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Заместитель главы, начальник общего

отдела администрации Красногвардейского

сельского поселения Каневского района А.Ю.Донец