|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от _____ № ______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы

на территории Красногвардейского сельского поселения

Каневского района»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы

на территории Красногвардейского сельского поселения

Каневского района

| Координатор программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района МКУ «Управление имущественных отношений и организации основной деятельности» Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее - МКУ «УИОиООД») |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Цели муниципальной программы | Комплексное повышение уровня благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Задачи подпрограммы | Развитие системы благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Площадь благоустроенных парков, скверов и мест общего пользования; Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не предусмотрены срок реализации 2018-2020 год и плановый период до 2022 года |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе: - из средств бюджета Красногвардейского сельского поселения Каневского района - 400,0 тыс. рублей, из них 2018 год – 80,0 тыс. руб. 2019 год – 80,0 тыс. руб. 2020 год – 80,0 тыс. руб. 2021 год – 80,0 тыс. руб. 2022 год – 80,0 тыс. руб. - из средств бюджета Краснодарского края – 0,0 тыс. рублей; - из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, в частности парков, скверов, территорий многоквартирных домов  и общего пользования.

Система благоустройства территории поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Красногвардейском сельском поселении является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Красногвардейского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации программы

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Красногвардейского сельского поселения.

Целью Программы является комплексное повышение уровня благоустройства территории поселения.

Задача Программы - развитие системы благоустройства Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование площадок для отдыха взрослого населения;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, ремонт, тротуаров.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы, для включения в Программу представлен в приложении № 3 к настоящей муниципальной подпрограмме.

Действие настоящей Программы рассчитано на период 2018-2022 годы.

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусмотрено наличие одного этапа с определением характера работ во время этого периода и в случае необходимости его корректировки:

Целевые показатели, характеризующие цели и задачи программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Ста-тус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий Красногвардейского сельского поселения | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. Срок реализации программы - 2018-2022 годы.

- 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования определяется согласно приложению № 1 к настоящей программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и Красногвардейского сельского поселения Каневского района и из внебюджетных источников, согласно приложению к подпрограмме и сводной таблице № 2.

В дальнейшем, предполагается участие средств федерального бюджета, согласно федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10), а также находящегося в стадии разработки проекта краевой программы «ЖКХ и городская среда».

Таблица № 2

| Объем финансирования, (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс.руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из местного бюджета | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| из краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных мероприятий и оценки их эффективности.

5. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района, утверждённым постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

6. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – МКУ «УИОиООД», который:

- организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

- разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Участники отдельных мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств, ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы заместителю главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района В.Н. Жилиной.

Исполняющий обязанности главы

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района                                                        Ю. В. Гринь

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы и на плановый период до 2022 года на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы

- на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Мероприятия по благоустройству парков, скверов, мест общего пользования | всего | 140,0 | 80,0 |  | 60,0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | благоустройство парков, скверов и мест общего пользования | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
|  |  | местный бюджет | 140,0 | 80,0 |  | 60,0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 Мероприятия по благоустройству территорий многоквартирных домов | всего | 260,0 | 0,00 |  | 20,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  | благоустройство территорий многоквартирных домов | администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района – заказчик |
|  |  | местный бюджет | 260,0 | 0,00 |  | 20,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Итого: | местный бюджет | 400,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Исполняющий обязанности главы

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района                                                                                                                           Ю.В. Гринь

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе - «Формирование комфортной городской - среды на 2018-2022 годы на территории - Красногвардейского сельского поселения - Каневского района» |
| --- | --- |

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее –Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка:

1.2.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей благоустройству.

1.2.2.Под формой финансового участия понимается:

-минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых  территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии;

-минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1.2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая  деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии;

-трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Трудовое участие может быть выражено в следующих формах:

-подготовки объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

-предоставления строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

-обеспечения благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2.Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1.Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района в случае, если Краснодарским краем принято решение о таком участии.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего

решения, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом.

3. Аккумулирование и расходование средств граждан, заинтересованных лиц, организаций

3.1. На территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,

является администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – Администрация).

3.2. Администрация заключает договоры (соглашения) с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон договора (соглашения), условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет Администрации, открытый ею в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

3.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация ежемесячно обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству на официальном сайте администрации Каневского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на:

-оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

-оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных

лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) с заинтересованными лицами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных договорах (соглашениях) с заинтересованными лицами, при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных оснований, установленных действующим законодательством.

3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4.Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет отдел по финансам и бюджету администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

4.3. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности главы

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района                                                                                                                                    Ю. В. Гринь

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе - «Формирование комфортной городской - среды на 2018-2022 годы на территории - Красногвардейского сельского - поселения Каневского района» |
| --- | --- |

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, для включения в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения на 2017-2018 годы»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2.Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Красногвардейского сельского поселения Каневского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Красногвардейского сельского поселения Каневского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется с собственниками инженерных сетей в случаях, установленных действующим законодательством, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Красногвардейского сельского поселения Каневского района осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Исполняющий обязанности главы

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района                                                                                                                                    Ю. В. Гринь