

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

поселок Красногвардеец

**Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 11 ноября 2019 года № 134 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_100) Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Общему отделу администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района (Дудка) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Красногвардейского сельского

поселения Каневского района Ю.В.Гринь

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Красногвардейского сельского поселения Каневского района «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Координаторы подпрограмм  | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение устойчивого территориаль-ного развития Красногвардейского сельского поселения посредством совершенствования его транспортной инфраструктуры;-повышение транспортно-эксплуатацион-ного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан. -обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния в интересах пользователей автомобильными дорогами. Повышение использования автомобильных дорог. -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | -разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;-выполнение мероприятий по капиталь-ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;-выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;-повышение эффективности использова-ния объектов безопасности дорожного движе-ния и содержание их в исправном техническом состоянии для предотвращения взрослого и детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышение мобильности населения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  -протяженность отремонтированных автомо-бильных дорог местного значения;  -доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Красногвардейского сельского поселения; -количество отремонтированных и установленных дорожных знаков;  -содержание автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет9816,5 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:источник финансирования – средства местного бюджета Красногвардейского сельского поселения: 2021 год – 2028,4 тыс. рублей2022 год – 2255,6 тыс. рублей2023 год – 2255,6 тыс. рублейисточник финансирования – средств краевого бюджета 3276,9 тысяч рублей, в том числе2021 год – 3276,9 тысяч рублей.2022год – 0,0 тысяч рублей.2023год -0,0 тысяч рублей  |

# 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Красногвардейского сельского поселения

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 56% общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузо - пассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального образования и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и порой требует оказания финансовой помощи из средств бюджетов других уровней.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы

# реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

обеспечение устойчивого территориального развития Красногвардейского сельского поселения посредством совершенствования его транспортной инфраструктуры;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния в интересах пользователей автомобильными дорогами. Повышение использования автомобильных дорог. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Задачи муниципальной программы:

разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

повышение эффективности использования объектов безопасности дорожного движения и содержание их в исправном техническом состоянии для предотвращения взрослого и детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышение мобильности населения.

Срок реализации программы -2021-2023 годы.

Этапы не предусмотрены.

 Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение в плановом периоде по годам: |
| 2021 год | 2022 год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы |
| 1. Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Красногвардейского сельского поселения Каневского района » |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Основное мероприятие № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Красногвардейского сельском поселении Каневского района» |
| 2.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Красногвардейского сельского поселения | проценты | 3 | 8,3 | 8,0 | 7,5 |
| 2.2 | Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог | км | 3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |

# Реализация мероприятий программы позволит содержать в удовлетворительном состоянии дороги местного значения Красногвардейского сельского поселения, повысить безопасность дорожного движения на территории сельского поселения посредством выполнения ряда мероприятий: установки новых дорожных знаков, грейдирования дорог, отсыпки дорог с твердым покрытием ГПС, щебнем. Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже в таблице № 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам, тыс.руб. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Красногвардейского сельского поселения Каневского района» | всего | 5769,5 | 3576,9 | 1096,3 | 1096,3 | Повышение качества дорог | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 2492,6 | 300,0 | 1096,3 | 1096,3 |
| Краевой бюджет | 3276,9 | 3276,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). | всего | 5769,5 | 3576,9 | 1096,3 | 1096,3 | Повышение качества дорог | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 2492,6 | 300,0 | 1096,3 | 1096,3 |
| Краевой бюджет | 3276,9 | 3276,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Ремонт ул. Данильченко, | всего | 5769,5 | 3576,9 | 1096,3 | 1096,3 |  |  |
| Местный бюджет | 2492,6 | 300,0 | 1096,3 | 1096,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3276,9 | 3276,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 «Повышение безопасности дорожного движения в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» | всего | 4047,0 | 1728,4 | 1159,3 | 1159,3 | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 4047,0 | 1728,4 | 1159,3 | 1159,3 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения: грейдирование дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосливных каналов и очистка обочин от мусора; спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка пескосолянной смесью, скашивание травы на обочинах, уборка и содержание остановок.  | всего | 2459,1 | 1199,1 | 630,0 | 630,0 | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 2459,1 | 1199,1 | 630,0 | 630,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение дорожных знаков, закупка дорожной краски, ГПС, щебня, отсева, песка, концентрата минеральный-Галит, трубы металлической оцинкованной | всего | 222,9 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 222,9 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Содержание и обслуживание линий электроосвещения дорог, включая плату за расход энергии на освещение | всего | 1365,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | Улучшение качества уличного освещения дорог на территории поселения и своевременное техническое обслуживание | Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| Местный бюджет | 1365,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | всего | 9816,5 | 5329,0 | 2255,6 | 2255,6 |  |  |
| Местный бюджет | 6539,6 | 2028,4 | 2255,6 | 2255,6 |
| Краевой бюджет | 3276,9 | 3276,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Красногвардейского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет местного и краевого бюджета Красногвардейского сельского поселения Каневского района согласно таблицы № 3.

Таблица №3

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Красногвардейского сельского поселения Каневского района » | 5769,5 | 3576,9 | 1096,3 | 1096,3 |
| Основное мероприятие №2«Повышение безопасности дорожного движения в Красногвардейском сельском поселении Каневского района» | 4047,0 | 1728,4 | 1159,3 | 1159,3 |
| ИТОГО: | 9816,5 | 5305,3 | 2255,6 | 2255,6 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач.

# 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 года № 113.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации, начальник общего отдела Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в государственные программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в ведомственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в ведомственные программы (программы);

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Глава Красногвардейского сельского

поселения Каневского района Ю.В.Гринь