ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Красногвардейского сельского

поселения Каневского района

от 01.09.2010 года № 65

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Красногвардейского сельского поселения

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Красногвардейское сельское поселение Каневского района |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 2473 чел. Бюджет (2009 год): расходы –6007,7 тыс. руб. доходы – 5387,9 тыс. руб. |
| Градообразующее предприятие | ОАО «им. героя Вов Данильченко В.И.» |
| Основные разработчики комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Администрация Красногвардейского сельского поселения, менеджмент градообразующего предприятия ОАО «им. героя Вов Данильченко В.И.» |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Высокая степень износа инженерной инфраструктуры – дорожной сети, систем водоснабжения и водоотведения; |
| Цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Красногвардейского сельского поселения 2.Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов территории с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. 2.Формирование эффективной системы территориального планирования и пространственного развития поселения. 4. Развитие социальной инфраструктуры поселения. 5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 6. Снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2011-2016 гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 15210 тыс. руб. |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике на 15 % по сравнению с уровнем 2009 года. 3. Повышение благосостояния жителей поселения: - гарантированная занятость 90 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2009 года; - сокращение численности безработных до 0,8% экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,3 раза к уровню 2009 года |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Региональный бюджет – 7050 тыс. руб. Бюджет Каневского района- 8160 тыс. руб. |

2. Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения на период до 2016 года (далее – План) разработан в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Краснодарского края до 2020 года и Стратегией социально – экономического развития муниципального образования Каневской район до 2020 года.

При разработке Плана учтены основные положения федеральных, краевых, муниципальных целевых и  адресных инвестиционных программ, национальных проектов, программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий поселения, инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов  местного самоуправления Красногвардейского сельского поселения, муниципального образования Каневской район, органов исполнительной власти Краснодарского края, представителями градообразующего предприятия и иных предприятий, организаций и инвесторов.

Главной целью Плана является обеспечение устойчивого развития Красногвардейского сельского поселения на период до 2016 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития Красногвардейского сельского поселения на период до 2016 года.

В основу Плана  положено следующее видение поселения:

к  2016  году Красногвардейское сельское поселение должно сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными отраслями активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, малый и средний бизнес. Красногвардейское сельское поселение трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной для проживания, с растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией поселения является устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом и развитием социальной сферы.

3. Анализ социально-экономического положения 
Красногвардейского сельского поселения

Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Красногвардейского сельского поселения

Численность населения Красногвардейского сельского поселения по состоянию на 01 января 2009 года составила 2473 человек или 2 % от общей численности населения муниципального образования Каневской район. Динамика численности населения за 2007-2009 годы существенно не изменилась. Более чем на 8 % увеличилась численность населения зарегистрированного, но не проживающего на территории поселения, что связано с маятниковой миграцией молодежи на время обучения в высших образовательных учреждениях близлежащих городов.

Среднемесячная заработная плата в Красногвардейском сельском поселении по итогам 2009 года составляет 7820 рублей.

Внедрение инноваций сопряжено с отсутствием соответствующего кадрового потенциала. Дефицит квалифицированных кадров связан с проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготовки кадров конъюнктурных профессий.

Таблица 1 – Возрастной состав населения  Красногвардейского сельского поселения и его динамика

| Возраст | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| От 0 до 10 лет; | 166 | 179 | 146 |
| От 11 до 18 лет; | 227 | 236 | 256 |
| От 19 до 30 лет; | 104 | 104 | 108 |
| От 31 до 50 лет… | 471 | 451 | 484 |
| От 51 до 55 лет; | 861 | 857 | 887 |
| От 56 до 60 лет; | 216 | 208 | 211 |
| От 61 и старше | 407 | 420 | 380 |
| Средний возраст населения | 36 | 36 | 36 |

Приведенные данные подтверждают тенденцию сохранения высокого удельного веса населения трудоспособного возраста 65 %.

Особенностью возрастной структуры населения является сравнительно высокий процент населения трудоспособного возраста (65 %) по  сравнению с долей дотрудоспособного (16 %). Доля населения пенсионного возраста составляет 19 %.

Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала развития. Среди постоянного населения мужчины составляют 45,86 %, женщины -54,14 %.

Преобладающая доля населения в возрасте 30-50 лет указывает  на минимальный риск снижения возможности перепрофилирования экономики поселения.

Таблица 2 – Состав населения по месту регистрации и территориальному расположению

| Категория населения | Численность, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Население, зарегистрированное на территории монопоселения | 2452 | 2455 | 2472 |
| Население, зарегистрированное и проживающее на территории монопоселения | 2298 | 2259 | 2279 |
| Население, зарегистрированное и не проживающее на территории монопоселения | 154 | 196 | 193 |
| Население, временно зарегистрированное на территории монопоселения | - | - | - |

Большая часть населения сельского поселения работает по месту регистрации. Основная часть населения, приезжающего на постоянное место жительства в поселение, имеет среднее специальное образование.

Таблица 3 – Уровень образования населения  Красногвардейского сельского поселения

| Уровень образования | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Неоконченное среднее | 6 | 6 | 5 |
| Среднее | 931 | 927 | 943 |
| Среднее специальное, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 238 - | 258 - | 302 2 |
| Высшее, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 136 3 | 116 3 | 139 3 |

Таблица 4 – Здоровье населения  Красногвардейского сельского  поселения

| Показатель | Значение показателя, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 1,9 | 0,6 | 1,9 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 0,6 | - | - |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | - | - | 0,6 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 1 000 человек | 0,4 | - | 0,4 |
| Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами | 8 | 12 | 11 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами | 3 | 3 | 3 |

Уровень смертности в сравнении с другими территориями невысок.

Таблица 5 – Занятость населения  Красногвардейского сельского поселения

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, человек | - | - | - |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | - | - | - |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, человек | - | - | - |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | 4 | 4 | 5 |

Повышение уровня образования населения значительно увеличивается.

Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия

Градообразующее предприятие – закрытое акционерное общество «имени героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.»

Юридический адрес: 353725, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец  пер. Клубный, 3

Общество создано путем реорганизации закрытого акционерного общества «Красногвардеец»

ОАО «им. героя Вов Данильченко В.И.» является коммерческой организацией.

Финансово-хозяйственная деятельность

Основными видами деятельности предприятия является выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника.

# Динамика сельскохозяйственного производства

Таблица 6 – Динамика  объема реализации продукции

| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2009 год в % к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию | тыс.руб. | 143382 | 215299 | 180597 | 83,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| зерно | тыс.руб. | 55422 | 81417 | 55735 | 68,5 |
| Сахарная свекла | тыс.руб. | 15502 | 49626 | 60227 | 121,4 |

Таблица 7 – Данные о финансово-хозяйственной деятельности

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность занятых, чел. | 291 | 269 | 257 |
| Численность работников на конец отчетного периода, чел. | 280 | 264 | 242 |
| Численность уволенных за отчетный период, чел.: по собственному желанию по сокращению | 50 - | 50 - | 56 - |
| в т.ч временные | - | - | - |
| Численность принятых на работу сотрудников, чел. | 32 | 34 | 34 |
| в т. ч. временные |  |  |  |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 21667 | 26258 | 28737 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб. | 138282 | 201296 | 169249 |
| Основные средства, тыс. руб. (стр.120 ф. № 1) | 93161 | 95419 | 80248 |
| Внеоборотные активы, тыс. руб. (стр. 190 ф. № 1) | 93161 | 95419 | 80248 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. (стр. (230 + 240) ф. № 1), в том числе: | 29607 | 63584 | 42164 |
| просроченная свыше трех месяцев | - | - | - |
| Оборотные активы, тыс. руб. (стр. 290 ф. № 1) | 124339 | 196414 | 221139 |
| Всего активов, тыс. руб. (стр. 300 ф. №1) | 217500 | 291833 | 301387 |
| Капитал и резервы, тыс. руб. (стр. 490 ф. № 1) | 79432 | 109428 | 93583 |
| Долгосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 510 ф. № 1) | 68986 | 61944 | 57200 |
| Долгосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 590 ф. № 1) | 87396 | 78718 | 70043 |
| Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 610 ф. № 1) | 20000 | 70000 | 111885 |
| Кредиторская задолженность, тыс.руб. (стр. 620 ф. № 1), в том числе: | 30672 | 33687 | 25876 |
| 1)по видам задолженности: |  |  |  |
| поставщики и подрядчики | 27270 | 30922 | 22197 |
| задолженность перед персоналом организации | 547 | 947 | 997 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 265 | 305 | 328 |
| задолженность по налогам и сборам | 1168 | 1191 | 1045 |
| прочие кредиторы | 1422 | 322 | 1309 |
| 2)просроченная свыше трех месяцев | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 690 ф. № 1) | 50672 | 103687 | 137761 |
| Краткосрочные пассивы, тыс. руб. (стр. 690 – (стр. 640 + стр. 650) ф. № 1) | 50672 | 103687 | 137761 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и т.п., тыс. руб. (стр. 010 ф. № 2) | 143382 | 215299 | 180597 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб. (стр. 020 ф. № 2) | 114757 | 152776 | 160587 |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 050 ф. № 2) | 28625 | 62523 | 20010 |
| Проценты к получению, тыс. руб. (стр. 060 ф. № 2) | 151 | 401 | 704 |
| Проценты к уплате, тыс. руб. (стр. 070 ф. № 2) | 12639 | 14846 | 22223 |
| Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. (стр. 080 ф. № 2) | - | - | - |
| Прочие доходы, тыс. руб. (стр. 090 ф. № 2) | 45614 | 22687 | 46104 |
| Прочие расходы, тыс. руб. (стр. 100 ф. № 2). | 45805 | 17910 | 33556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (стр. 140 ф. № 2) | 15946 | 52855 | 11039 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. (стр. 190 ф. 2) | 15780 | 52641 | 9190 |
| Налоговые платежи, перечисленные в бюджеты всех уровней, в том числе в консолидированный бюджет края, тыс. руб. | 8660 | 9920 | 9161 |

Технологические связи предприятия

Экономические взаимоотношения предприятия  с поставщиками удобрений, семян  строятся на договорной основе.

Местная промышленность и малый бизнес

Таблица 8 — Сведения о состоянии местной промышленности и малого  
    предпринимательства

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения монопоселения, ед. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведённой продукции монопоселения, % | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Число субъектов малого предпринимательства монопоселения, ед. | 7 | 7 | 8 |
| Число промышленных субъектов монопоселения, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе монопоселения, % | 9 | 9,2 | 9,7 |
| Доля продукции монопоселения, ориентированной на внутренний рынок (население, градообразующее предприятие), % | 100 | 100 | 100 |
| Объем инвестиций в местную промышленность и малый бизнес монопоселения, млн. руб. всего | - | - | - |
| в. т.ч.: местная промышленность, млн. руб. | - | - | - |
| малый бизнес, млн. руб. | - | - | - |

Основу экономического потенциала Красногвардейского сельского поселения составляет сельскохозяйское хозяйство.

В Красногвардейском сельском поселении действует предприятие сельского хозяйства – ОАО» им. героя ВОВ Данильченко В.И.».

Кроме сельскохозяйственной отрасли Красногвардейского сельского поселения представлена предприятиями по производству

Таблица 9 – Динамика и структура промышленного производства

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Основные предприятия отрасли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 1 | 1,1 | 1,3 | Хлебопекарня |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| Производство пищевых продуктов, млн. руб. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Хлебопекарня |
| Удельный все в общем объеме, % | 100 | 100 | 100 |  |

Малый бизнес

Показатели, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в Красногвардейском сельском поселении за предшествующие годы, имеют положительную динамику.

Количество субъектов малого бизнеса поселения составило в 2009 году 6 ед., или 100 % к уровню 2008 года.

Оборот малого бизнеса по итогам 2009 года превышает 2,5млн. руб., что составляет 108 % к уровню 2008 года.

Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Социальная инфраструктура

Одной амбулаторией

Одним  фельдшерским медпунктом

двумя школами;

двумя детскими садами;

двумя культурно-досуговыми учреждениями;

две библиотеки;

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. Ежегодно в рамках краевых и федеральных программ, а также из бюджета сельского поселения выделяются средства для проведения текущего ремонта объектов.

В 2008 году произведен капитальный ремонт МУК СК ст. Александровская.

Газоснабжение

Протяженность газопроводных сетей 18,54 км газопроводных сетей, в том числе межпоселковый газопровод 8,1 км, распределительный газопровод 6,4 км. Жилой фонд обеспечен газом на 22752,8 кв. м.
В сельском поселении

Теплоснабжение

Теплоснабжение Красногвардейского сельского поселения осуществляет МУП «Каневские теплосети». На территории поселения расположено 
1 отопительная котельная, протяженность тепловых сетей составляет 2,8 км, общий годовой отпуск тепловой энергии –1,5 тыс. Гкал, износ тепловых сетей  - 70%, котельного оборудования – 42%.

Энергоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляют Каневской РРЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Тимашевские электрические сети». Всего электрических сетей 63,25 км.

Благоустройство

Особое внимание в поселении уделяется реконструкции автодорог. На проведение ремонта дорожного покрытия в пос. Красногвардеец  за 2008-2009 годы направлено 1,1 млн. руб. бюджетных средств. Всего отремонтировано, с укладкой нового покрытия, 0,35 км. дорог.

Водоснабжение

В настоящее время население и хозяйствующие субъекты муниципального образования обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. Основная проблема ЖКХ – высокая степень износа основных фондов систем водоснабжения (70 %). Ремонт изношенных сетей проводится на постоянной основе.

Услугой централизованного водоотведения обеспечено 100 % населения (многоквартирные жилые дома). Общая протяженность канализационных сетей

Таблица 10 – Показатели социальной сферы и состояния инфраструктуры  
 поселения

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 0,064 | 0,092 | 0,099 |
| Численность учащихся в учреждениях: | 0,339 | 0,344 | 0,327 |
| общеобразовательных, тыс. чел. | 0,218 | 0,221 | 0,219 |
| начального профессионального образования, тыс. чел. | 0,057 | 0,057 | 0,044 |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 0,027 | 0,030 | 0,027 |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 0,037 | 0,036 | 0,037 |
| Выпуск специалистов учреждениями: |  |  |  |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 0,008 | 0,009 | 0,008 |
| Ввод в эксплуатацию: | - | - | 0,2216 |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади |  |  |  |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | - | - | 0,2216 |
| общеобразовательных школ, ученических мест | 505 | 505 | 505 |
| больниц, коек | - | - | - |
| амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 45 | 42 | 47 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 15,7 | 16,5 | 16,6 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | - | - | - |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |  |  |  |
| больничными койками, коек на 1 тыс. жителей |  |  |  |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения |  | 17,5 | 19,5 |
| врачами, чел. на 1 тыс. населения |  | - | - |
| средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения |  | 2 | 2 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения |  | - | - |
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста |  | 687 | 687 |
| Обеспеченность спортивными залами (кВ. м. на 1 тыс. населения) | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (кв. м. на 1 тыс. населения) |  |  |  |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, ед. |  |  |  |
| Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения муниципального образования с монопрофильной структурой экономики, % | - | - | - |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %: |  |  |  |
| водоснабжение | 69 | 69,5 | 70 |
| водоотведение | 71 | 73 | 75 |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | - | - | - |
| Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, % | - | - | - |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, % | - | - | - |

Анализ состояния бюджетной системы монопоселения, в том числе доходной базы

Таблица 11 – Состояние бюджетной системы  Красногвардейского сельского поселения

| Показатель | 2007 г., тыс. руб. | 2008 г., тыс. руб. | 2009 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем расходов бюджета поселения– всего, в том числе: |  | 6842,7 | 6007,7 |
| прочие расходы |  | 742,7 | 163,2 |
| Общий объём доходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: |  | 6701,3 | 5387,8 |
| Налоговые и не налоговые доходы |  | 3509,2 | 3621,1 |
| по основным видам налогов: |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц |  | 708,1 | 665,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог |  | 3,2 | 21,7 |
| Налог на имущество физических лиц |  | 99,5 | 138,1 |
| Транспортный налог |  | 52,6 | 192,3 |
| Земельный налог |  | 2504,5 | 2333,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) |  | 33,9 | 177,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |  |  |  |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |  |  | 92,6 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |  | 107,4 |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |  |  |  |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |  |  |  |
| Безвозмездные поступления |  | 3192,1 | 1766,7 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 1608,2 | 1527,8 |
| Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |  |  |  |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |  | 1493,9 | 97,4 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |  | 90,0 | 141,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |  |  |  |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования |  |  |  |
| Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | - | - | - |
| Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | - | - | - |

4. Результат диагностики состояния Красногвардейского сельского поселения

Риски миграции трудовой силы

Существует риск миграции трудовой силы,  связанный  с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда поселения.

Риски платежеспособности населения, снижения качества жизни, снижения человеческого капитала

В основном риски связаны с влиянием макро-среды (уровень инфляции), вызывающим спад платежеспособности и снижение качества жизни населения.

Риски градообразующего предприятия

ОАО «им. героя ВОВ Данильченко В.И.»  является   динамично развивающимся  финансово-устойчивым предприятием, однако, на основе проведенного  анализа  производственно–финансовой  деятельности, к числу возможных рисков можно отнести следующие:

-инфраструктурные, связанные с волатильностью цен на энергоносители;

-технологические – в связи с ужесточением  технических требований к  технологических процессам и готовой  продукции;

-кадровые – качество и квалификация  менеджмента;

-потребительские – в связи с изменением состава и финансового состояния  поставщиков  ресурсов;

-продуктовые – обусловленные изменением потребительского спроса;

-риски собственников – в связи с возможной  сменой  собственников, отсутствие заинтересованности собственников в решении проблем и развитии предприятия;

-риск  увеличения  налоговой  нагрузки.

Риски местной промышленности и малого бизнеса

Основными проблемами развития существующих и создания новых предприятий  малого и среднего бизнеса поселения являются:

-высокая степень износа действующей автодорожной сети, связанный с растущей нагрузкой на  дорожное полотно;

-ограничения, создаваемые энергоснабжающими организациями, занимающими монопольное положение на рынке;

-недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса в связи с отсутствием достаточной залоговой базы, а также высокий уровень процентов по кредитам.

Промышленность и малый бизнес поселения в большей степени ориентированы не на обслуживание градообразующего предприятия, а на удовлетворение потребительского спроса населения.

Основным риском, влияющим на развитие промышленности и малого бизнеса Красногвардейского сельского поселения, является инфраструктурный риск, связанный с ростом тарифов и налогов (транспорт, коммунальные платежи и т.п.), снижением рентабельности вплоть до убыточности в связи с повышением себестоимости товаров и услуг.

Влияние устойчивости работы градообразующего предприятия на данный предпринимательский риск является незначительным.

Социальный риск является существенным, так как в случае нестабильной работы либо остановки градообразующего предприятия высвобождается трудоспособное население при невозможности получения места работы по месту проживания,что влечет за собой рост социальной напряженности.

Риски инфраструктуры, связанные:

1.	Со степенью амортизации / износа элементов инфраструктуры:

из объектов инфраструктуры Красногвардейского сельского поселения наиболее подвержены риску системы водоснабжения и водоотведения, износ которых составляет 70 %;

5. Анализ конкурентных возможностей Красногвардейского сельского поселения

Таблица 12 – Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Красногвардейского сельского поселения

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 .Экономико - географическое положение | - географическое положение - близость к продовольственным источникам снабжения - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам - наличие и значимость транспортного сообщения | Поселение расположено в северо-западной зоне края, граничит с Ленинградским районом, центр поселения находится в 140 км. от г. Краснодара и в 160 км. от г. Ростова-на-Дону. По количеству выпадающих осадков за год (605 мм.) территория относится к району недостаточного увлажнения, по теплообеспеченности - к жаркому. Преобладающие почвы - черноземы обыкновенные. Гидрография поселения представлена наличием водного фонда - пруды, река Мигуты, отнесенная к охраняемым природным территориям. Плодородные почвы позволяют развивать мелкотоварные формы хозяйств (ИП, сельхозкооперативы), наличие водного фонда - создавать малые предприятия, оказывающие рекреационно - туристические услуги (базы отдыха) Насыщение продовольственного рынка поселения осуществляется через развитую торговую сеть - более 6 магазинов, а также за счет личных подсобных хозяйств граждан На территории поселения имеются залежи кирпично-черепичных глин . Энергоснабжение населения и хозяйствующих субъектов осуществляется от 7 подстанций. Всего электрических сетей 63,25 км. Обслуживание энергетического хозяйства района производится филиалом ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» Тимашевский филиал. По территории поселения проходят газопроводы-отводы высокого давления Кущевского Линейно-производственного участка магистрального газопровода. Уровень газификации жилого массива- 57,5%. Основу транспортных связей составляют автомобильные дороги регионального значения. Протяженность дорог, включая грунтовые, составляет 26,1 км., твердое покрытие 17 км.Удаленность поселения от автотрасс федерального значения 16 км, от районного центра составляет 25 км. В Красногвардейском сельском поселении автомобильным транспортом общего пользования перевозится свыше 50 тыс. пассажиров, пассажирооборот составляет 1,25 млн. пассажиро – километров. | Высокая конкуренция на внешнем рынке (соседние районы, регионы) продукции, товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъектами поселения Активное строительство частного жилого массива, развитие производственной деятельности хозяйствующих субъектов и увеличение грузопотока большегрузного транзитного автотранспорта привели к резкому росту интенсивности движения на автомобильных дорогах Стародеревянковская-Ленинградская- в связи с чем полотно не выдерживает нагрузок и на отдельных участках имеются значительные деформации. Производственные предприятия и население производит выписку кирпича с Стародеревянковского кирпичного завода |
| 2. Население | - структура населения по возрасту - безработица, ее структура -трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Численность населения Красногвардейского поселения составляет 2 % от общей численности населения Каневского района. Возрастную структуру населения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала развития: высокий процент населения трудоспособного возраста (63,9 %) по сравнению с долей дотрудоспособного (16,2 %). Доля населения пенсионного возраста составляет 19,9%. Среди постоянного населения мужчины составляют 46,4%, женщины - 53,6 % На территории поселения процент безработицы невысок и составляет 1,5% что в количественном выражении 16 -20 человек состоят в центре занятости, в результате сокращения работников в градообразующем предприятии. Общая численность трудовых ресурсов поселения составляет 974 чел., или 39,4 % населения. По уровню образования трудовые ресурсы распределяются следующим образом: неоконченное среднее- 0,35%; среднее- 67,9 %; среднее специальное -21,7 %; высшее – 10,05 % | Высокая естественная убыль населения: разрыв между долей родившихся и долей умерших составляет 0,77 процентных пункта (в среднем за год рождается 28 чел., умирает- 36 чел.) Реорганизация отраслевой структуры Избыток квалифицированных кадров с высшим образованием - инженеров сельхозпредприятий, энергетиков, агрономов, зоотехников, ветврачей, механизаторов, водителей, поваров, продавцов, технологов-кондитеров, бухгалтеров, преподавателей и отток в отрасли, не присущие образованию, в различные коммерческие структуры на территорию всего края и России, не по месту проживания. |
| 3.1 .Производство | -промышленный потенциал -сельскохозяйственный потенциал -научный и образовательный потенциал - строительство - потенциал развития потребительской сферы -транспортное обслуживание - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Основу экономического потенциала поселения составляют промышленное производство, потребительская сфера, сельское хозяйство и КФХ. Действует крупное предприятие промышленности – пекарня. Трудоустроено население, имеющее возможность получать заработную плату по месту проживания их семьи. Кроме промышленной отрасли получили свое развитие КФХ на категориях земель сельхозназначения по производству картофеля, зерновых, овощей. Часть населения Красногвардейского поселения занято в КФХ в качестве агрономов, механизаторов, охранников, сборщиков сельскохозяйственной продукции. Градообразующеее предприятие ОАО «Имени Героя Вов Данильченко В.И.» на землях сельхозназначения ведет производство зерновых и технических культур. Население Красногвардейского поселения трудоустроено в отраслях градообразующего предприятия. Отрасль сельского хозяйства Красногвардейского сельского поселения не имеет недостатка в научных разработках и применения их на практике. Семена в ОАО «Имени Героя Вов Данильченко В. И.» проходят лабораторные исследования. Норма высева семян на основе лабораторных данных рассчитывается по норме внесения. Запас влаги и комплексных удобрений производится с осени под урожай будущего года. Вносятся современные удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей. На территории поселения выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Потребительская сфера обеспечивает местное население продуктами питания, хлебобулочными изделиями местного производства. Производятся пасажироперевозки местного населения. | ОАО «Имени Героя Вов Данильченко В.И.» имеют высокие урожайности сельхозкультур, но данный регион в границах Каневского района получает наименьшее увлажнение в период вегетации растений, сильное влияние на произрастание сельхозкультур оказывает засуха при внесенных комплексных удобрениях, при этом растение не имеет возможности получить питательные вещества из почвы. Возможны заморозки на почве в поздние сроки вегетации. При засухе развивается увеличенное количество вредителей. В связи с негативными природными условиями для получения высоких урожаев вклад денежных, трудовых ресурсов увеличен, производятся дополнительные затраты на средства защиты растений и удобрений. Строительный сектор экономики не играет значительной роли ни по объемам, ни по численности занятых, представлен, в основном в градообразующем предприятии для нужд произодства. Для производства ЛПХ местного населения торговый участок по реализации ветмедикаментов и белкововитаминных добавок в стадии открытия. Длительность между рейсами пасажироперевозок составляет 2-3 часа, что вызывает трудности в работе в райцентре и трудоустройстве населения в нем, в отличие от райцентра в разнице между рейсами 5 минут. И при пятиминутном разрыве во времени пробег в сорок километров становится незначительным и по времени и по цене билета. |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов - финансовое обеспечение инвестиций | Поселение располагает возможностями для развития промышленного предприятия по производству продуктов питания, десертов. Имеется газификация, электрификация. Основными источниками инвестиций в экономику - средства предприятий и организаций. | Отдаленность от железной дороги на 20 км. |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура - инженерная инфраструктура - связь и телекоммуникации -финансовая инфраструктура | Обновлено покрытие асфальтовой дороги 0,3 км по улице Первомайской на средства администрации поселения. Уровень газификации природным газом в поселении составляет 57,5%. Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, составляет 100 % Развита связь «ЮТК» и «РОСТЕЛЕКОМ». Имеются в поселении две станции сотовой связи. Все желающие имеют стационарные номера связи. Оплата за услуги связи производится в поселении в местном почтовом отделении. Население на территории поселка Красногвардеец обслуживает отделение «Сберегательного Банка», а так же работников организаций по выдаче заработной платы. | Высокий износ действующей автодорожной сети на улице Мира, что влияет на пасажироперевозки населения. Нет асфальтового покрытия на улице Садовой станицы Александровской, где также приобретаются домовладения жителями Каневского райцентра. Имеется необходимость в обеспечении населения улицы Мира в подводе газопровода . Жители большой станицы Александровской ежедневно ожидают решение вопроса подвода природного газа. |
| 4.1. Здравоохра-нение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно- курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей - 0, обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. жителей – 20, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 271посещений в смену на 10 тыс. жителей Имеются спортивно-оздоровительные площадки. В них пополняют свое здоровье дети после трудового школьного периода. На площадках организован волейбол, футбол. |  |
| 4.2.Воспитание, образование | -наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования -наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования -наличие учреждений дополнительного образования | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в поселении составляет 100%; на территории поселения функционирует 2 детских сада На территории поселения действует 2 школы. Дети школьного возраста на базе учреждений культуры в бесплатной форме для поселения заняты в многочисленных кружках – «Золотая нить» и другие. | Администрацией решаются вопросы по обеспеченности мест в детских садах с коэффициентом 1,0 полученных мест к поданным заявлениям. Постоянно факт корректируется по необходимости расширения детских групп. Население получает дополнительное образование в районном центре учебном заведении «Знание». В «Знании» повысили компьютерную квалификацию экономисты сельхозпредприятий, преподаватели с высшим образованием, продавцы, техслужащие. В райцентре проходят обучение вождению легковых автомобилей. |
| 4.3.Социальная поддержка населения | -обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов -наличие учреждений для безнадзорных детей | В поселении работают службы соцзащиты и опеки. Дети поселения под наблюдением школы и всех государственных служб. | Работа служб организована на выполнение потребностей населения. Организованность на высоком уровне. На территории поселения нет учреждения для безнадзорных детей |
| 5. Историчес-кий природный потенциал | -историко-культурные достопримечатель-ности -природные ресурсы -народные промыслы | Памятники архитектуры под наблюдением государсвенных служб, состоят на бухгалтерском балансе. Имеется фольклорная группа художественной самодеятельности. На территории поселения имеются источники лучшей артезианской воды среди воды края. Имеются разработки глины для производства продукции кирпичных заводов. Почвы прибрежные реки Большие Челбассы лучшей физической струтуры по плодородию, пригодной для трудоемкого производсва овощей. Население успешно развивает культурное сельхозпроизводство на подворьях - садоводство, производство ягодных культур – смородины, крыжовника, малины, клубники. | Слабо популяризируется историко- культурное наследие. Народные промыслы замещаются современным промышленным производством с применением новых технологий. |
| 6. Обустройство территории | -озелененность территории -сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов -экологическая обстановка -освещение | В Красногвардейском сельском поселении имеется парк из современных пород деревьев. Парк обслуживается силами поселенческой администрации. Организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов, организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды осуществляется администрацией Красногвардейского сельского поселения. Экологическая обстановка в поселении благоприятная. Производственные объекты расположены на окраине населенных пунктов и осуществляют деятельность с учетом допустимых норм выброса вредных веществ В Красногвардейском сельском поселении все улицы оснащены светильниками. Протяженность линий электропередач составляет 26 км. | Оплата за покупаемую электроэнергию производится неполностью, по периодам, в зависимости от поступивших налогов. |
| 7. Информа-ционное пространство | - наличие местных СМИ - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Основными каналами трансляции информации являются: местная газета "Каневские Зори , Каневская телестудия. Наличие доступа к глобальной сети Интернет |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета) - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит) - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности за 2009 г. на душу населения 2430-00 рублей Обеспечивается сбалансированность по доходной и расходной части бюджета поселения Используется программно-целевой метод планирования расходной части бюджета. Нецелевое использование бюджетных средств не допускается | Ограниченность налогооблагаемой базы и действующей схемы распределения налоговых платежей по уровням бюджетов |

6. Цели и основные направления реализации комплексного 
инвестиционного плана модернизации экономики 
Красногвардейского сельского поселения

Формирование цели, основных направлений и мероприятий Плана осуществлялось исходя из сценария устойчивого инвестиционного развития, являющегося наиболее приемлемым и оптимальным.

Данный сценарий базируется на убеждении, подтвержденном передовым мировым опытом, что устойчивое территориальное развитие может быть обеспечено в случае инициирования не внешними факторами, а самим местным сообществом на основе совместного участия органов власти, предпринимателей и населения. Это способствует мобилизации внутренних и внешних ресурсов с целью минимизации отрицательного воздействия внешней среды на местную экономику и наиболее эффективного использования открывающихся возможностей опережающего развития.

Предполагается реализация комплексного подхода к решению экономических, социальных и управленческих задач на основе понимания их взаимосвязи и определения приоритетов на каждом этапе движения к намеченной цели. Создание и развитие экономической базы местного сообщества,  устойчивой по отношению к возможным внешним и внутренним вызовам, рассматривается не как самоцель, а как средство изменения к лучшему жизни местного населения.

Целями Плана являются:

1.	Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Красногвардейского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации  всех сфер жизнедеятельности территории.

2.	Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

Основными направлениями реализации Плана признаются:

1)	формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования поселения;

2)	диверсификация традиционных отраслей экономики;

3)	развитие инженерной инфраструктуры поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей;

4)	развитие социальной инфраструктуры поселения и снижение напряженности на рынке труда.

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов.

7. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Красногвардейского сельского поселения Краснодарского края

Таблица 13 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского  сельского поселения

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженерной инфраструктурой (газоснабжением), отвечающей требованиям, связанным с увеличением нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Уровень газификации | Уровень газификации жилого сектора поселения составляет 57,5% . | Повышение уровня газификации поселения: жилого сектора – до 99,0 %; Дальнейшая газификация населенных пунктов поселения позволит повысить качество жизни населения | 2011-2014 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в станице Александровской и на улице Мира поселка Красногвардеец Каневского района | Постановление главы Каневского района, Проектносметная документация ул. Мира. Финансирование края, района, долевое участие жителей, проводящих газ. |
| 2. Обеспечить формирование эффективной системы территориального планирования | 2.1.Наличие генерального плана Красногвардейского сельского поселения | Отсутствует генеральный план Красногвардейского сельского поселения | Наличие генерального плана Красногвардейского сельского поселения | 2011 г. | Организация источников финансирования для утверждения генерального плана Красногвардейского сельского поселения | Решение Совета Красногвардейского сельского поселения «О реализации генерального плана Красногвардейского поселения» |

Таблица 14 – График  достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Красногвардейского поселения

| Цель | Задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 году | Плановое значение в 2011 году | Плановое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году | Плановое значение в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Красногвардейского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности территории. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью с целью достижения устойчивых положительных социально- значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха. | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженероной инфраструктурой-газоснабжением, отвечающей требованиям. | 1.2.Уровень газификации %: жилого сектора в Красногвардейском сельском поселении | 57,5 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | 2.Обеспечить формирование эффективной системы территориального планирования и пространственного развития поселения | 2.1.Наличие генерального плана Красногвардеского сельского поселения | отсутствует | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |

Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики
Красногвардейского сельского поселения

Таблица 15 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Газификации станицы Александровской»

| 1 | Мера | Газификация станицы Александровской Каневского района, подвод высокого и низкого давления природного газа. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение социальножизненного уровня населения станицы Александровской Каневского района. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Заключение экспертизы на проектно-сметную документацию строительства газификации станицы Александровской Каневского района |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Строительство объектов газификации ШРП в станице Александровской |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Использование природного газа в жилых домах |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Красногврадейского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 14,0 млн. руб., в том числе по источникам:1) Региональный бюджет – 7,0 млн. руб., 2) Районный бюджет – 7,0 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Не требуется |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Закон Краснодарского края «О краевой целевой программе «Газификация краснодарского края на 2007-2011 годы», Письмо Департамента по Финансам, Бюджету и Контролю Краснодарскогокрая от 01.09.2010 № 55-49 / 10-06-63 «О газификации поселков Каневского района» по направлению Департаменту по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края |

Таблица 16  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня»

| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие утвержденного генерального плана поселения (в части территории пос. Красногвардеец) согласно градостроительному кодексу |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 г. |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 г. |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение конкурса по разработке генерального плана Красногвардейского сельского поселения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Развитие инженерной инфраструктуры, дорожной сети, реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, жилищное строительство, строительство объектов социальной сферы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие утвержденного генерального плана Красногвардейского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Красногвардейского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1,210 млн. руб., в том числе по источникам: 1) Региональный бюджет – 0,05 млн. руб., 2) Районный бюджет – 1,160 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Не требуется |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решения Совета поселения о финансировании муниципальной целевой программы по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования |

Таблица 17 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/ проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Газификация станицы Александровской» | Использование природного газа в жилых домах населения с целью улучшения жизненных условий. | Денежные затраты населения в несколько раз выше по приобретению твердого топлива. Без данной меры не представляется снижение трудозатрат на отопление и повышенный расход денежных средств на уголь. | Численность газифицированных домов в станице Александровской | Письмо-обращение | 258 |
| 2.Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Реализация генерального плана в различных отраслях экономики, жилищного строительства, строительства объектов социальной сферы | Неправильное использование земельного участка, нарушение красных линий улиц поселения и т. д. | Утвержденный генеральный план, строительство в соответствии с территориальным планированием | Документы | строительство в соотвествии с градостроительной документацией |

Таблица 18 Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

| № п/п | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключение экспертизы на проектно-сметную документацию строительства газификации станицы Александровской Каневского района, строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство ШРП на территории станицы Александровской | 2010 г. | 2011 г |
| 2 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010 г. | 2011г. |

Таблица 19– График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения, тыс. руб.

| Источник финансирования | Суммарный объем | Средства в 1 год выполнения плана 2010 г. | Средства в 2 год выполнения плана 2011г. | Средства в 3 год выполнения плана 2012г. | Средства в 4 год выполнения плана 2013г. | Средства в 5 год выполнения плана 2014г. | Средства в 5 год выполнения плана 2015г. | Средства в 5 год выполнения плана 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | 7050 | - | 7050 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - бюджет муниципального района | 8160 | - | 8160 | - | - | - |  |  |
| - бюджета поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 15210 | - | 15210 | - | - | - | - | - |

Таблица 20 – График расходования средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

| Мера | Срок |  | Стоимость, Тыс. руб. | Средства в 1 год выполнения плана, тыс. руб. 2010 г. | Средства во 2 год выполнения плана, тыс. руб. 2011 г. | Средства в 3 год выполнения плана, тыс. руб. 2012 г. |  | Средства в 4 год выполнения плана, тыс. руб. 2013 г. |  | Средства в 5 год выполнения плана, тыс. руб. 2014 г. |  | Средства в 6 год выполнения плана, тыс. руб. 2015г. |  | Средства в 7 год выполнения плана, тыс. руб. 2016 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 1.Заключение экспертизы на проектно-сметную документацию строительства газификации станицы Александровской Каневского района, строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство ШРП на территории станицы Александровской | 2010 | 2011 | 14000 | - | 14000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010 | 2011 | 1210 |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | х | х | 15210 | - | 15210 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

Таблица 21 – Сводная информация на основе показателей реализации инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заключение экспертизы на проектно-сметную документацию строительства газификации станицы Александровской Каневского района, строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство ШРП на территории станицы Александровской | 2010-2011 г.г. | 14,00 | 2 | - |
| 2. Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010-2011 г.г. | 1,210 |  | - |

Таблица 22 - Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования

| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. руб. | 2010 г. |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Районный бюджет.,тыс.руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. | Частных инвестиций, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Региональный бюджет, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 1.Заключение экспертизы на проектно-сметную документацию строительства газификации станицы Александровской Каневского района, строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство ШРП на территории станицы Александровской | 2010-2011 | 14000 |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010-2011 | 1210 |  |  |  |  |  | 1160 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по периодам |  | 15210 |  |  |  |  |  | 8160 | 7050 |  |  |  |  |  |

Основными участниками представленных проектов выступают: инициаторы проектов администрация муниципального образованияКаневской район, администрация Красногвардейского сельского поселения, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации проектов Плана предполагается инициировать заключение соответствующих соглашений между муниципалитетом и инициаторами проекта (при необходимости - при участии Краснодарского края).

Оперативное управление реализацией Плана в целом  будет осуществляться  администрацией Красногвардейского сельского поселения.   Для организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон.

Реализация инвестиционных проектов позволит получить ряд выгод и преимуществ  основным участникам проектов:

муниципальному образованию Каневской район и Краснодарскому краю:

-	решить системные проблемы развития территории муниципального образования;

-	привлечь ресурсы для реализации социально – значимых проектов и решения социально – значимых задач;

-	повысить инвестиционную составляющую экономики региона;

-	увеличить доходную часть бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета края;

бизнесу - получить:

-	государственную поддержку и участие;

-	административную поддержку муниципалитета и края;

-	стратегическое укрепление позиций на территории муниципального образования, края, федерального округа;

-	дополнительный доход и прибыль;

-	широкий спектр проектов, способствующих диверсификации направлений ведения бизнеса.

9. Источники и объемы финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

Таблица 23

| Этапы реализации | Сметная стоимость, тыс. рублей | Источники финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Градообразующее предприятие | Средства инвесторов |
| Комплексный инвестиционный план всего | 15210 |  | 7050 | 8160 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 15210 |  | 7050 | 8160 |  |  |  |

10.  Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию муниципального образования Каневской район.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Красногвардейского сельского поселения. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители администрации Каневского района и Красногвардейского сельского поселения, других участников и заинтересованных сторон.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственного и социального партнерства.

Таблица 24 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

| ФИО | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Донец Юрий Викторович | Администрация Красногвардейского сельского поселения | Глава администрации Красногвардейского сельского поселения | 8(86164) 3-96-18 |
| Жилина Вера Николаевна | Администрация Красногвардейского сельского поселения | Заместитель главы поселения Красногвардейского сельского поселения | 8(86164) 3-96-23 |
| Полевцов Альберт Александрович | МУ «Управление имущественных отношений администрации МО Каневской район» | Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации МО Каневской район» | 8(86164) |
| Апанасова Наталья Ивановна | МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Каневской район» | Начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Каневской район» | 8(86164) 7-27-17 |
| Кремлева Ирина Владимировна | Администрация Красногвардейского сельского поселения | Начальник отдела учета и отчетности Красногвардейского сельского поселения | 8(86164) 3-96-36 |
| Шмалько Людмила Николаевна | Администрация Красногвардейского сельского поселения | Бухгалтер по доходам Красногвардейского сельского поселения | 8(86164) 3-96-36 |
| Гринь Юрий Васильевич | Администрация Красногвардейского сельского поселения | Заместитель председателя Совета Красногвардейского сельского поселения | 8(86164) 3-97-67 |

11. Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

В целях осуществления непосредственного управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардеского сельского поселения  предусматривается  создание  контрольного органа – Совета.

Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и осуществляет следующие функции:

- рассмотрение и утверждение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения;

- отбор первоочередных мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения;

- ежеквартальный контроль за ходом реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения;

- проведение ежегодной муниципальной конференции с отчетом о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, дата и повестка заседания определяется председателем Совета.       Заседание Совета считается правомочными, если на нем присутствует более половины входящих в его состав членов. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета имеет решающее значение. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета.

Для исполнения принятых на Совете решений создается рабочая группа по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения (далее – рабочая группа), в состав которой входят представители различных отраслевых органов администрации муниципального образования Каневской район и администрации Красногвардейского  сельского поселения.

Рабочая группа формируется из 5-7 человек.

Основные функции рабочей группы:

а) подготовка и рассмотрение на Совете:

- ежеквартальных и итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

- обоснований о необходимости внести изменения в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения;

г) разработка проектов нормативных правовых актов по обеспечению реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения.

Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

Определение Советом первоочередных мероприятий, направленных на реализацию задач, назначение сроков их выполнения

↓

Составление рабочей группой Совета согласованных планов действий по реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения на краткосрочный период, определение необходимых затрат и возможных источников финансирования мероприятий

↓

Определение и утверждение в соответствие с бюджетным законодательством порядка финансирования мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейскогосельского поселения

↓

В рамках процедуры мониторинга представление рабочей группой информации в Совет о ходе и результатах реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

Мониторинг реализации Плана осуществляется с целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности.

Мониторинг стратегического плана осуществляется рабочей группой Совета не реже одного раза в квартал.

В ходе мониторинга Плана рабочей группой решаются следующие задачи:

- стимулировать реализацию плана в целом и отдельных мер;

- оценить степень достижения главной цели и плана, дать информацию для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей;

- оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер;

С учетом результатов мониторинга Советом принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке целей и мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

Мониторинг реализации Плана включает в себя три составные части:

- Мониторинг внешней среды развития территории.

Базируется на исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих стратегическое значение для Красногвардейского сельского  поселения.

- Мониторинг результатов реализации Плана.

3.	Мониторинг степени продвижения по выбранным направлениям к главной цели.

Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых индикаторов.

Итоги мониторинга подводятся ежеквартально в виде аналитических отчетов с выводами о степени достижения целей, оценки актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, предложений по корректировке плана и административных документов, связанных с его реализацией.

12 Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Красногвардейского сельского поселения сельского поселения

Таблица 25 – Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Красногвардейского сельского поселения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Социальное развитие | Газификация станицы Александровской Красногвардейского сельского поселения |
| Экономическое развитие | повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования во внешней экономической среде на основе: - на разработки генерального плана |

Реализация Плана позволит  к 2016 году:

1.	Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей поселения.

2.	Создать новые для поселения отрасли экономики ( продуктов питания, виды производств, связанные со сферой услуг), увеличить их вклад в общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 10%.

3.	Снять социальную напряженность, обеспечив создание  новых рабочих мест.

4.	Развить экономический потенциал поселения и повысить его эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике на 15 % по сравнению с уровнем 2009 года.

6.	На 20 % сократить износ систем коммунальной  инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта.

7.	Повысить благосостояние жителей поселения посредством обеспечения:

-	гарантированной занятости 85 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1, 1раза по сравнению с уровнем 2009 года;

-	сокращения численности безработных до 0,8% экономически активного населения;

- 	роста среднемесячного дохода на душу населения в 1,3  раза к уровню 2009 года.